昌乐县恒安片区棚户区改造项目执行情况

棚户区改造是国家保障性安居工程的一部分，是改善群众居住环境、改善住房条件的一项民生工程，是我县实施的长期重点工程。县棚改办积极与各有关部门做好配合，协同做好棚改建设工作，认真把棚户区改造工作落到实处，确保棚户区改造工作顺利实施。项目完成情况：

一、恒安一期（郭家庄、前东村项目）

1.前期已通过调查摸底征求意见，群众强烈要求棚改，现已完成拆迁评估工作并制定了《恒安片区搬迁安置补偿方案》，部分已签订了《搬迁安置补偿协议》，力争2021年6月份完成拆迁工作。

2.安置地块已落实，相关建设手续正在办理，安置房由昌乐县城市建设投资开发有限公司承建。

二、恒安二期（吕家庄项目）

1.拆除143户房屋。

2.棚改安置项目占地21亩，8栋高层，总建筑面积55000平方米,建设安置房1002套。

3.建设手续全部办理完毕，现已全部开工建设。