县发改局2023年一季度《政府工作报告》任务分工与监督

| 序号 | 工作任务 | 措施步骤 | 责任分工 | 监督方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瞄准新材料、新能源等产业，鼓励佳诚数码、汇锋新材料、亿隆薄膜上新创新，加快氢装上阵物联科技产业园等新能源项目建设，积极布局产业“新赛道”。 | 一季度智慧云仓部分进场开工。 二季度开始加氢站建设。 三季度计划购买氢能源物流车50台。 四季度完成智慧云仓建设，完成投资1.5亿。 | 能源规划科 | 每季度进行调度 |
| 2 | 编制新能源汽车充电桩建设规划，年内投放公用充电桩400个以上，更好满足市民绿色出行需求。 | 已完成《昌乐县新能源汽车充电基础设施建设项目规划方案》编制。 | 能源保障科 | 每季度进行调度 |
| 3 | 规划建设预制菜产业园，支持中慧、皓远、四季丰等龙头企业加大产品研发力度，做强预制菜昌乐板块。 | 一季度：加强对预制菜有关企业的调度和推进，梳理提报企业预制菜生产经营情况。 二季度：联合预制菜专班成员单位和镇街区开展项目调研，分析存在的问题，协助企业解决问题。 三季度：通过改扩建预制菜加工项目等方式，支持企业扩大生产规模、丰富产品品类、开拓销售市场，持续提升企业品牌影响力、持续创新力、市场竞争力。 四季度：加大对预制菜企业的服务水平，确保完成年度工作目标。 | 综合科 | 每季度进行调度 |
| 4 | 深化农村人居环境整治提升五年行动，完善长效管护机制。持续开展“绿满乡村”行动，推进春季绿化，完成178个村、16个社区绿化提升，推动3个村创建为省级美丽乡村示范村，10个镇（村）入选省乡村振兴“十百千”示范工程。 | 一季度完成各示范镇、村推进示范工程各项工作 二季度迎接好示范镇（村）认定省级评审工作。 | 农经科 | 每季度进行调度 |
| 5 | 千方百计谋划项目、引进项目、建设项目，以高质量项目培强高质量发展后劲，力争30个项目纳入省、市重点项目。 | 一季度：对省市级重点项目落实县级领导包保制度，完善项目问题解决、要素保障等工作机制，实行定期调度通报。 二季度：做好省市级重点项目年中增补项目储备工作，力争储备项目10个以上。 三季度：强化对上争取，力争7月底再有一批项目列为省市级重点项目。持续强化项目调度推进、问题解决，再推动一批项目落地达效。 四季度：紧盯项目建设进度，尽可能多的形成实物工作量，推动项目适度超额完成年度投资计划。 | 投资科 | 每季度进行调度 |
| 6 | 全力推动阳光90万吨高档包装纸、英轩智造产研基地、矿机华能智能输送装备产业基地、梦金园黄金珠宝智能制造中心、华电潍坊西部能源中心、元利10万吨环保新材料等项目快推进、快投产、快达效。 | 一季度：建立全县重点项目库，对重点项目落实领导包保制度，完善项目问题解决、要素保障等工作机制，实行月调度、月通报。 二季度：加强对省市县三级级重点项目调度推进，确保时间过半、任务过半。 三季度：持续强化项目调度推进、问题解决，再推动一批项目落地达效。 四季度：紧盯项目建设进度，尽可能多的形成实物工作量，全县固定资产投资增长7%以上。 | 投资科 | 每季度进行调度 |
| 7 | 加快推进潍焦康养小镇等10个服务业重点项目和淡水鱼产业链示范基地等20个农业重点项目。 | 一季度，建立服务业重点项目报表，积极对接市发改委，争取列入市服务业重点项目库。 二季度，加强对项目的调度和推进，梳理提报第二季度项目投资进展情况，投资完成率达50%以上。 三季度，联合服务业主管部门和镇街区开展项目调研，分析存在的问题，提报第三季度项目投资进展情况。 四季度，对照项目年度工作计划和目标，加大推进力度和服务水平，确保完成年度建设任务和目标。 | 产业发展科 | 每季度进行调度 |
| 8 | 建立健全能耗、煤耗、污染物排放等要素挖潜、收储、评价机制，提高统筹配置能力。 | 一季度：梳理全县规模以上企业能耗、煤耗利用情况基本盘，对比2020年数据进行要素资源挖潜分析研判。 二季度：到部分重点用能企业实地调研企业能耗、煤耗利用情况，挖潜企业能耗、煤耗指标节约利用空间，及时补充纳入全县能耗、煤耗要素资源储备库。 三季度：为有能耗、煤耗要素配置需求的项目研究论证配置渠道，会同相关部门及时召开要素资源配置联审会议，按程序报请县领导审定。 四季度：形成能耗、煤耗要素资源常态化挖潜配置工作机制，梳理2024年拟建项目能耗、煤耗要素资源需求，提前开展资源配置相关工作。 | 环资科 | 每季度进行调度 |
| 9 | 积极争取政府专项债券、地方转移支付和政策性开发性金融工具等政策资源，进一步提升保障水平。 | 一季度：进一步强化项目领域、项目内容的审核研究，做好2023年第2批重点项目论证谋划，争取更多项目通过国家发改委审核。 二季度：做好2023年第3批重点项目论证谋划，根据国家相关政策要求，做好项目增补申报工作。 三季度：做好2023年第4批重点项目论证谋划，根据国家相关政策要求，做好项目增补申报工作。 四季度：围绕县委县政府确定的重点工作任务，会同各相关部门（单位）做好2024年重点项目论证谋划，争取更多项目通过国家发改委审核。 | 投资科 | 每季度进行调度 |