县公路事业发展中心2021年第三季度《政府工作报告》确定事项进展成效与举措

| 序号 | 工作任务 | 进展成效与下步举措 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 全力支持济青中线建设，加快推进新大沂路规划建设。 | 进展成效： 1.已完成征地拆迁等工作。济潍高速、潍青高速共约28公里净地全部交付，完成管线迁改51处，已拨付征地拆迁补偿资金3.13亿元.土地组卷工作已全部完成； 2.积极开展地方协调服务。配合施工单位完成场站建设7处，贯通施工便道20公里。多次协助解决民事问题； 3.新大沂路改建工程已列入省普通国省道“十四五”规划项目库规划储备重点项目。 下步举措： 1.按照济青中线施工计划，全力配合开展地方协调服务等工作； 2.下一步开展前期工作，争取新大沂路尽早立项实施。 | 县公路事业 发展中心 |  |
| 67 | 全力推动济青高速中线建设昌乐青龙互通连接线工程。 | 进展成效： 1.已完成该工程项目建议书、工可批复，完成工程立项及施工图设计； 2.正处于施工预算评审阶段。 下步举措： 待施工预算评审结束后，根据土地手续办理情况，开展工程招标，力争尽早开工建设。 | 县公路事业 发展中心 |  |