县交通运输局2019年政府工作报告确定事项执行措施与监督

| 序号 | 工作任务 | 措施步骤 | 责任分工 | 监督方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | 建成昌五路东段。 | 一、年度工作目标 7月底前完成昌五路东段2.8公里道路施工。 二、季度推进计划 二季度：完成道路主路面施工；加强项目管理监督，确保工程质量、施工安全。 三季度：7月底前完成昌五路东段工程及附属设施施工，道路竣工通车。 | 县交通局 | 办公室按季度进行督查调度 |
| 111 | 配合完成潍日高速连接线昌乐段工程。 | 一、年度工作目标 潍日高速潍坊连接线项目开工建设。 二、季度推进计划 二季度：资金到位后完成拆迁清障、“三线”迁改等工作；协调施工单位及时进场；协调取土场事宜。 三季度：落实好取土场；协调施工单位加快施工建设。 四季度：协调施工单位正常施工，加快速度。 | 县交通局 |  |