县教育和体育局年度重点工作执行措施与监督

| 序号 | 重点工作任务 | 工作推进计划 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 48 | 积极应对入学高峰，优化教育资源布局，新建永康学校、南关幼儿园，改扩建经济开发区学校、古城小学、西湖小学、实验小学，新增公办学位5100个以上，规范民办幼儿园发展，争创全国义务教育优质均衡发展县和学前教育普及普惠县。 | 一季度：完成南关幼儿园、古城小学扩建工程招标，并开工建设；加快永康学校、开发区学校手续办理，完成设计方案、规划、评审等；国家学前教育普及普惠县完成基础材料的收集； 二季度：完成南关幼儿园、古城小学扩建工程主体建设，开工建设永康学校、开发区学校，做好西湖小学、实验小学改建工程前期有关工作；完成国家学前教育普及普惠县县级自评，准备材料上报上传，同时积极准备现场； 三季度：完成南关幼儿园、古城小学新建和西湖小学、实验小学改建工程，9月份开学投入使用；完成永康学校、开发区学校主体工程，不断优化义务教育优质均衡发展水平；迎接国家学前教育普及普惠县测评； 四季度：完成永康学校、开发区学校建设工程及室外配套工程，全力争创全国义务教育优质均衡发展县；国家学前教育普及普惠县做好反馈问题的整改。 | 县教育和体育局（6253699） |
| 49 | 统筹公办、民办教育资源，保持高质量教学水平，持续擦亮我县教育品牌。加快推动昌乐二中南校区建设。 | 一季度：组织寒假教师全员培训；组织骨干教师集中创编教学设计、课件和作业，完善教学资源库，实现县域内教学资源共建共享；开展新学期教学视导活动；组织高三一模考试，并进行精细分析；组织高三二轮复习备考研讨会，实施有效备考。 二季度：组织高三二模、三模考试，并进行精细分析；加强对高三二轮、三轮复习的调研与指导；参加八县市中考模拟测试命题研讨；组织初三一模考试并做好数据分析，组织“基于课程标准的复习备考”研讨会；做好高考、中考考前指导，协助组织高考和中考考务工作。 三季度：组织暑期骨干教师培训；开展新学期教学视导活动；组织好高三一轮研讨会，有序推进高三一轮复习；指导各校开展深化“基于课程标准的观课议课”校本教研活动。 四季度：组织好各年级期中质量监测，并进行精细分析；完成教育视导评估，全力推进教学常规的落实；组织强基计划、优秀生培养论坛等活动。 | 县教育和体育局（6221975） |