**县水利局2020年民生实事执行措施与监督**

| **序号** | **工作任务** | **措施步骤** | **责任分工** | **监督方式** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2020年第二批农村饮水安全村级工程巩固提升项目** | **对5个镇（街）32个村5709户进行村内供水管网提升改造，工程总投资589.22万元，其中利用市财政补助171.27万元，县财政补助171.27万元，村民自筹246.68万元，计划7月中旬完成全部建设任务。** | **县水利局** | **县委县政府督查局按季度督查** |