附件1

昌乐县铸造行业转型升级推动实现高质量发展工作配档表

| 序号 | 工作事项 | 工作内容 | 时间安排 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定整改方案 | 根据市政府办公室实施意见结合 昌乐实际制定整改方案 | 2020年5月20日前 | 县工信局 |  |
| 2 | 制定验收办法和标准 | 从环保、安全、技术工艺装备节能三个方面制定整改标准，结合工业综合评级评价结果制定验收办法。 | 2020年5月底前 | 县发改局、工信局、市生态环境局昌乐分局、应急局 |  |
| 3 | 制定园区建设规划和建设方案、重点监控点设置计划 | 完善规划、制定园区建设计划、 合理布局重点监控点 | 2020年8月底前 | 县工信局、自然资源和规划局、营丘镇 |  |
| 4 | 平台建设计划 | 结合园区建设，制定平台建设计划。 | 2020年8月底前 | 营丘镇 |  |
| 5 | 企业自行制定整改方案， 审核整改方案 | 企业根据分类标准和分级办法自主选定整改方案，对照标准聘请专家对企业提交的整改方案逐一进行审核，通过后方可实施，否则继续完善，待重新审核通过后实施。 | 2020年5月底前 | 县发改局、市生态环境局昌乐分局、应急局、工信局、有关镇街区、企业 |  |
| 6 | 调查摸底 | 建立企业档案，一企一档。 | 2020年5月底前 | 有关镇街区、县工信局 |  |
| 7 | 建立企业台账 | 各企业明确整改措施、时限、责任人 | 2020年5月底前 | 有关镇街区、县工信局、 各企业 |  |
| 8 | 初审 | 对企业整改方案、整改台账进行初审 | 2020年5月底前 | 市生态环境局昌乐分局、 县发改局、应急局、工信局 |  |
|  | 初验 | 对企业整改情况进行初验 | 2020年6月底前 | 市生态环境局昌乐分局、 县发改局、应急局、工信局 |  |
|  | 复验 | 对整改情况进行验收 | 2020年10月底前 | 市生态环境局昌乐分局、 县发改局、工信局、应急局 |  |
|  | 全面验收 | 聘请专家组，对整改情况进行全面验收，依据验收结果由专家组及转型升级领导小组研究确定整治措施。 | 2020年12月底前 | 县发改局、市生态环境局昌乐分局、应急局、工信局、专家组全体成员 |  |
|  | 集中整治 | 对整改不达标的企业采取关停措施 | 2021年1月至3月 | 县发改局、市生态环境局昌乐分局、应急局、工信局、专家组全体成员、领导小组成员单位 |  |
| 9 | 补办手续 | 根据整改情况对符合条件的企业 依法补办相关手续 | 2020年12月底前 | 相关职能部门 |  |
| 10 | 分类初审 | 领导小组聘请专家组进行 | 2020年12月底前 | 县发改局、市生态环境局昌乐分局、应急局、工信局、专家组全体成员 |  |
| 10 | 分类并上报 | 将分类结果报市转型升级办公室评审 | 2021年2月底前 | 县工信局 |  |
|  | 分类认定 | 市专家组对上报情况进行评审认定 | 2021年3月底前 | 市专家组 |  |
| 11 | 考核 | 将铸造企业转型升级工作作为2020年度考核项，对各有关镇街区、部门进行年度考核。 | 2020年底 | 县发改局、市生态环境局昌乐分局、应急局、工信局 |  |
|  |  | 将2021年1-3月企业整治情况记入2021年度工作考核 | 2021年3月底 | 县发改局、市生态环境局昌乐分局、应急局、工信局 |  |
| 12 | 建立联合执法机制 | 成立联合检查组，对转型升级工作进行全程监督检查。 | 2020年5月底之前成立联合执法检查组、2020年6月至2021年3月31日全程执法检查 | 县发改局、市生态环境局昌乐分局、应急局、工信局 |  |
| 13 | 产能认定 | 聘请中铸协专家对铸造企业产能 进行认定 | 2020年5月底前 | 县工信局 |  |
| 14 | 制定产能置换方案 | 整改结束后制定区域产能置换方案 | 2020年12月底前 | 县工信局 |  |
| 15 | 整改时间总体安排 | 对整个转型升级整改整治工作 限定时限 | 2020年5月至 2021年3月31日 | 有关单位、部门镇街区、 企业 |  |