县住建局2021年二季度《政府工作报告》任务分工与监督

| 序号 | 工作任务 | 措施步骤 | 责任分工 | 监督方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完成教育局（西院）家属院、原经协公司住宅楼、原昌乐镇委家属院3个老旧小区改造。 | 1、完成施工图设计、立项等手续办理。（一季度） 2、完成招投标及改造施工。（二季度） 3、3个老旧小区改造工程竣工验收。（三季度） | 县住建建筑和房地产市场监管科负责 | 办公室按季度进行督查调度 |
| 2 | 完成首阳山路、宝通街等4项雨污管道铺设工程 | 1、完成项目招标、拆迁清障等前期准备工作，组织施工单位进场开展放线测绘、清理地表等施工。（一季度） 2、完成旧路拆除、沟槽开挖、管道下设、管道回填、石灰土和水泥稳定碎石层基层施工。（二季度） 3、完成沥青罩面，恢复路面交通。（三季度） 4、完成地面清理，组织竣工验收。（四季度） | 县住建局城建科负责 | 办公室按季度进行督查调度 |
| 3 | 完成青年路、永康路等7条市政道路建设 | 1、完成项目招标、拆迁清障等前期准备工作，组织施工单位进场开展放线测绘，清理地表等施工。（一季度） 2、完成土方开挖、管道下设、石灰土和水泥稳定碎石层基层施工。（二季度） 3、铺设沥青，完成人行道铺装，恢复交通。（三季度） 4、完成地面清理，组织竣工验收。（四季度） | 县住建局城建科负责 | 办公室按季度进行督查调度 |
| 4 | 新建4处口袋公园 | 完成规划设计方案。（一季度） 完成设计方案审批并及时跟进土建工程施工和绿化地形的整理塑造。（二季度） 完成土建施工及部分苗木栽植。（三季度） 完成全部苗木的栽植并竣工验收。（四季度）。 | 县住建局园林绿化科负责 | 办公室按季度进行督查调度 |