昌乐县朱刘街道办事处年度重点工作执行措施与监督

| 序号 | 工作任务 | 措施步骤 | 责任分工 | 监督方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 支持潍焦等企业转型发展，力争水氢动力模块项目一期建成投产。 | 一、年度工作目标 完善土地、规划手续，建设车间、仓库、研发楼等基础设施。 二、季度推进计划 二季度：1-8号车间主体施工完成10%。 三季度：1-8号车间主体施工完成60%。 四季度：1-8号车间完成主体施工并进行验收。 | 朱刘街道 | 县自然资源和 规划局 县规划编制 研究中心 |
| 3 | 高标准编制首阳山区域发展规划。 | 一、年度工作目标 编制完成《首阳山区域发展规划》。 二、季度推进计划 二季度：列入2019年财政预算，落实规划编制资金，完成前期准备工作。 三季度：启动招投标程序，确定设计单位，开始编制规划。 四季度：完成规划初稿。 | 县规划编制 研究中心 | 县自然资源和 规划局 县林业发展中心 首阳山旅游 度假区 朱刘街道 |
| 86 | 加快新能源汽车智能制造产业园建设，再聚集一批核心零部件配套企业。 | 一、年度工作目标 21-29号车间全部建成投用，101地块车间完成建设。 二、季度推进计划 二季度：21、22、28、29号车间完成内部装修，开始地面硬化；23-27号车间开始安装屋面板、墙面板；101地块车间主体施工完成20%。 三季度：21、22、28、29号车间基本建成；23-27号车间完成屋面板、墙面板安装;101地块车间主体施工完成60%。 四季度：23-27号车间完成内部装修和地面硬化；101地块车间完成主体施工。 | 朱刘街道 |  |